## Slide 1
测试部门VSS年终总结
xxx
2024

## Slide 2
目录
2024年度规划回顾
2024年度工作情况总结
2024年度团队管理总结
问题与反思

## Slide 3
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2024年度规划回顾
vss
VSS APP 2.3.1版本
VSS PC端 2.3.1版本
VSS APP 2.3.0版本
VSS 2.3.1版本
VSS PC客户端 2.3.0版本
VSS 2.3.0版本
VSS APP 2.2版本
VSS PC客户端 2.2 版本
VSS 2.2 版本
VSS 2.1 版本

## Slide 4
2024年度工作情况总结
Chart: VSS版本BUG情况
| VSS 2.2 | VSS 2.3 | VSS 2.3.1
bug百分比 | 0.31993 | 0.51554 | 0.16453
Chart: VSS全年发布版本情况
| VSS 2.2 | VSS 2.3 | VSS 2.3.1
已导入 | 1 | 1 | 1
2024年VSS全年发布总数：均为一个大版本发布
bug总数：1094（其中测试部发现950、市场反馈99（其中28个为非问题））
根据问题与需求，全年新增用例数100余条。

## Slide 5
产品 | 工作内容描述 | 完成度 | 完成情况
VSS | VSS 2.2版本测试 | 100% | 已发布 VSS2.2用例总数：463条 累计bug总数：282 测试发现Bug总数:193个（其中严重:5个；一般:180个；轻微:8个） 市场反馈bug数：89个 （其中明确bug数：明确bug数：61，（已解决 48+无法复现3+待确定9+无法解决1）， 非bug数：28，（转需求5，非问题11，重复bug6，外部原因4，设计如此2）
 | VSS 2.2 PC客户端 版本测试 | 100% | 
 | VSS 2.2 APP测试 | 100% | 已发布 vss app 2.2版本用例：68条 ， 发现Bug总数:23个（其中严重:3个；一般:19个；轻微:1个）
2024年度工作情况总结

## Slide 6
产品 | 工作内容描述 | 完成度 | 完成情况
VSS | VSS 2.3版本测试 | 100% | 已发布 VSS2.3版本用例：1262条,发现 累计bug总数：497 bug总数:487（其中严重:19个 ；一般:466个；轻微:2个） 市场反馈bug数：10个 （其中明确bug数：10，（已解决7+待确定3）
 | VSS 2.3 PC客户端 版本测试 | 100% | 
 | VSS 2.3 APP测试 | 100% | 已发布 vss app 2.3.0版本用例：166条 发现BUG总数 67个（其中严重：1个；一般:52个 轻微:14个)
 | VSS 2.3.1版本测试 | 100% | 已发布 VSS2.3.1版本用例：1721条,发现bug总数:154个(其中严重:3个,一般:151个)
 | VSS 2.3.1 PC客户端 版本测试 | 100% | 
 | VSS 2.3.1 APP测试 | 10% | 已发布 vss app 2.3.0用例： 193条 ，发现Bug总数:26个（其中一般:26个；）
2024年度工作情况总结

## Slide 7
Rebort
Circle
VSS APP（Android/IOS）
VSS
VSS Player
自动化测试
2024年度团队人员管理

## Slide 8
问题与反思
问题 | 现状 | 改进措施
功能需求响应速度不及时 | 尽管我们在平台功能完善方面取得了一定的成果，但在面对一些紧急的项目需求时，功能开发和上线的速度还不够快 | 1、在需求分析阶段，测试部提前介入，参与需求讨论和评审，提前制定测试计划和测试用例；
用户体验有待提升 | 部分用户反馈，测试平台的操作界面还不够友好，一些功能的操作流程较为繁琐，需要学习，浪费客户时间 | 1、统一平台风格，设计简洁操作流程，增加提示，简化功能使用流程、多调研用户体验，写明详细的用户手册；
兼容性测试做的不够全面 | APP多品牌情况下，由于测试环境有限，无法在多品牌多手机版本进行验证，只能验证部分主流的收手机，导致遗漏部分有兼容性问题现象 | 1、寻找第三方测试公司，在做一次Android与IOS行业主流机型或版本的兼容性测试
自动化测试覆盖率不足 | 虽然我们已经推动了自动化测试，但周期相对较长，维护成本高 | 1、增加自动化实现人员，加快推动自动化落实进度，并有效执行

## Slide 9
2025年规划事项
项目/工作类 | 工作目标 | 工作计划
需求管理与开发流程改进 | 建立更加完善的需求管理机制，加强对需求变更的控制和管理，确保开发团队能够及时、准确地了解需求变化，并快速做出响应 | 1、需求按高，中，低，三个等级划分，动态调整：根据项目进度和实际情况，定期对需求优先级进行动态调整，确保高优先级需求优先开发；
功能优化与扩展 | 根据用户反馈和项目需求，持续优化平台功能，简化操作流程 | 1、建立反馈渠道，及时知悉客户动向，第一时间了解场景，为常用功能添加快捷键，按钮，方便快速使用和配置；
客户端与APP测试支持 环境模拟与兼容性测试 | 搭建更加全面的客户端测试环境，涵盖不同操作系统版本、硬件配置和网络环境，确保能够对客户端软件进行全面的兼容性测试 | 1、加强自动化测试的覆盖，采用虚拟化技术，利用虚拟化软件（如VMware、VirtualBox）创建多个虚拟机，分别安装不同操作系统版本，确保测试环境的多样性；
APP 移动设备管理与云测试平台集成 | 引入移动设备管理工具，对公司的移动测试设备进行统一管理和调配，提高设备的利用率，可利用第三方云测平台，对APP进行多机兼容性测试； | 1、引入云测平台，对每次上线app版本进行兼容性测试；
安全测试与隐私保护 | 对APP进行全方位的安全漏洞扫描和渗透测试，确保APP不存在安全漏洞和隐私泄露风险。同时，与开发团队密切合作，从代码层面加强APP的安全性设计和开发，提高APP的安全防护能力。 | 1、与开发团队密切合作，从代码层面加强APP的安全性设计和开发，提高APP的安全防护能力；
UI/接口自动化测试 | 可以作为效率与质量的提升工具，在回归测试过程中减少人力成本，提高质量规避重复性工作。 | 2025年6月份前完成UI自动化 2025年8月份新增并发与压力测试的用例补充